Z A M A W I A J A C Y

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

25-018 KIELCE UL. ŻYTNIA 1

Tel. 41 3676716, 3676796

Fax:   41 3676913

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamówienia@mosir.kielce.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa  nie przekracza wyrażonej w zł  równowartości kwoty 5 186 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa oświetlenia meczowego  płyty głównej  Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Zatwierdził:

Kielce, dnia 3 kwietnia 2014r 				............................................

ROZDZ. I. ZAMAWIAJACY:

MIEJSKI  OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI

25-18 KIELCE  UL. ŻYTNIA 1

Tel./ 41 3676716, 3676796,

Fax: 41 3676913,

www.mosir.kielce.pl

zamowienia@mosir.kielce.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) cyt. dalej jako: Pzp.

ROZDZ. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA,  INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm. ( ost. zm: Dz. U. z 2013r, poz.1473)

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
cyt. dalej jako ustawa Pzp;

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r , poz. 231);

c) Rozporządzenie Prezesa  Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 1692).

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r poz. 1735).

e) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012r w sprawie wykazu robót budowlanych ( Dz. U. z 2012r , poz. 1372 )

ROZDZ. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Nazwa nadana zamówieniu:

Rozbudowa oświetlenia meczowego  płyty głównej  Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Zamówienie będzie realizowane w formule: zaprojektuj i wykonaj.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności :

Etap 1.

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r. Nr. 202 poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;

- sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego,

- wykonanie projektu fotometrycznego wykonanego na bazie projektowanych opraw projektorowych oraz proponowanego sprzętu. Symulacja ta musi  potwierdzać osiągnięcie oczekiwanego efektu oświetleniowego po wykonaniu wszelkich prac projektowych. Obliczenia powinny uwzględniać istniejące oraz projektowane oprawy zamontowane na stadionie wraz z wyznaczeniem miejsca i ilości dodatkowych opraw (fabrycznie nowych) poprawiających jakość oświetlenia

Etap 2.

-  dostawa i montaż oświetlenia,

-  wykonanie badan i pomiarów:

- rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń

- skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej

- rezystancji uziemienia

- badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z:

- normą PN-EN 12193:2007 –     Światło i oświetlenie, Oświetlenie w sporcie.

- UEFA Stadium Infrastructure. Edition 2010 – 24.03.2010 r( tłum: zał. 11 do siwz)

- Guide to the artifical lighting of indoor and outdoor sports venues AGFIS/EBU –  marzec 2006 ( tłum. Zał. 12 do siwz )

- przeprowadzenie rozruchu systemów i szkolenia personelu Zamawiającego,

- wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w 2 –ch egz.

3. Wszystkie zastosowane przez wykonawcę elementy wchodzące w cały system oświetlenia meczowego muszą posiadać deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej oraz oznaczenie CE.

4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa:

- Program Funkcjonalno-użytkowy  stanowiącym załącznik nr 10 do siwz.

- wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz.

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na  wykonany przedmiot zamówienia.

Uwaga!

Montaż nowych naświetlaczy może odbyć się tylko i wyłącznie przy użyciu i pomocy osób posiadających uprawnienia alpinistyczne - brak możliwości wjazdu na powierzchnię płyty boiska, jak i wykorzystania podnośnika koszowego (zwyżki).

Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie sportowym – w tym czasie mogą się odbywać treningi i mecze ligowe. Szczegółowy harmonogram prac i montażu urządzeń należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu. Ponadto - w przypadku organizacji imprezy sportowej w trakcie trwania zamówienia - Wykonawca musi  zapewnić na terenie obiektu pracę  systemów oświetleniowych gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa  oraz optymalne parametry oświetlenia na potrzeby transmisji ew. meczów w TV.

6. W celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu SP

Zamawiający organizuje spotkanie z Wykonawcami oraz udostępni obiekt na potrzeby wizji w dniu  11 kwietnia 2014r  o  godz: 9.00.

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Osobami upoważnionymi  do udzielania informacji w zakresie  spraw merytorycznych  zamówienia są:

- Jacek Domoradzki – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8  -

Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706 lub 608 07 88 88

- Wojciech Wesołowski – kierownik zespołu obsługi technicznej obiektów ul. Ściegiennego 8

Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706 lub 664 027136

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

ROZDZ. IV. OFERT CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZ. V. PODWYKONAWSTWO

1.	Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

2.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.	Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.

ROZDZ. VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, do wysokości 50% zamówienia podstawowego .

ROZDZ. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- etap 1  - 2 tygodnie

- etap 2  – 30 czerwca 2014r.

ROZDZ. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
i dokumentów  wymienionych  w rozdz. IX pkt 2 lit. a), b), c)  SIWZ, metodą spełnia lub nie spełnia

2.  Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a)  niniejszej  SIWZ, jako  Zał. nr 3 do SIWZ

- posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych

które potwierdzą wykonanie w ramach jednej umowy :

- robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem specjalistycznych opraw projektorowych oświetlenia zewnętrznego na obiektach użyteczności publicznej, na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł brutto każda.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Ocena spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b)  niniejszej  SIWZ, jako zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać że dysponuje co najmniej:

- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń                                     do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Osoby te muszą należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) i d) SIWZ, jako zał. nr 4 i 8 do siwz,   metodą spełnia lub  nie spełnia.

- sytuacji ekonomicznej

Wykonawca musi wykazać, że posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000 zł ( na jedno i więcej zdarzeń)

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonej kserokopii  dokumentu, wym. w rozdz. IX pkt.3 lit. e)  siwz, metodą spełnia lub nie spełnia.

Uwaga!

1.Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale   - nie później niż na dzień składania ofert.

2.Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w  Rozdz. VIII.2. siwz - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wg wzoru, jak w nr 6 do siwz )

Wykonawca nie może posługiwać się zasobami  innych podmiotów na poparcie warunku: sytuacji ekonomicznej!!!

ROZDZ. IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XIV i w terminie wskazanym rozdz. XV pkt 4  niniejszej  SIWZ:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1  do SIWZ;

Wymagana forma dokumentu – oryginał

2. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  z postępowania:

- na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu  składania ofert,

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z  opisem w  rozdz. XIV pkt 6, 7 ) siwz

- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o Ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.);

albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VIII  SIWZ

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ;

Wymagana forma dokumentu – oryginał

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, wydanych przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                       i prawidłowo ukończone;

Wykaz należy załączyć na druku zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

Dowodami, o których mowa wyżej są:
1)  poświadczenia, lub
2) inne dokumenty potwierdzające  wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ich ukończenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia załączył do oferty co najmniej :

- poświadczenie (lub inny dokument )  potwierdzający, że co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem specjalistycznych opraw projektorowych oświetlenia zewnętrznego na obiektach użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł brutto każda -

- zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                                i prawidłowo ukończone.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem , zgodnie z opisem w  rozdz. XIV pkt 6, 7 ) siwz

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

-  odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru jak w zał. nr 4 do siwz.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

d) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane prawem uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego (  jeżeli taki wymóg na tę osobę nakłada Prawo budowlane ) wg wzoru, jak w zał. nr 8  do siwz

Wymagana forma dokumentu – oryginał

e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000 zł ( na jedno i więcej zdarzeń)

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem , zgodnie z opisem w  rozdz. XIV pkt 6, 7 ) siwz

4. Dowód wniesienia wadium  -   zgodnie z opisem w rozdz. XII  SIWZ

5.  Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

- jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VIII.2. siwz                         ( w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp ( co powinno wynikać z treści Wykazów jako zał. nr 4 i 5 do siwz )  należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci:  wiedzy i doświadczenia oraz  osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6   do siwz

Wymagana forma dokumentu – oryginał

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

- pełnomocnictwo określające  jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność 
z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub  kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.

6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów wymienionych w Rozdz. IX.2.a) i b):

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu  składania ofert,

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z  opisem w  rozdz. XIV pkt 6, 7 ) siwz

7. Na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane , dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia wraz z ofertą:

- próbek produktów, które mają być dostarczone w zamówieniu , tj: kompletnego projektora (oprawa, źródło światła, układ stabilizacyjno -  zapłonowy ).

Próbki zostaną zwrócone po wyborze Wykonawcy po okresie związania z ofertą.

- kart charakterystyki dla kompletnego projektora.

8. Wykonawca zagraniczny

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w  rozdz. IX pkt 2 lit. b)   składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Dokument , o którym mowa w pkt.6 lit. a) tiret (-) pierwsze i trzecie powinien być wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument , o którym mowa w pkt.6 lit. a) tiret drugie , powinien być wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6 lit. a) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 6.a).

ROZDZ. X. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTEPUJĄCYCH WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w  art. 22 ust. 1 Pzp.

- Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum:

- dokument wskazany w rozdz. IX pkt 2 lit. a), b) i c ) oraz w pkt 5 lit. c) - o ile dotyczy - każdy   z podmiotów musi złożyć oddzielnie.

- dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 3 lit. a), b),c),d),e)  pkt 4, 7, pkt 5 lit. a)                      i b)  - o  ile dotyczy  - podmioty składają łącznie.

7. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający przez zawarciem umowy sprawie zamówienia publicznego, będzie wymagał umowy regulującej współprace tych podmiotów.

Umowa regulująca współprace podmiotów winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia publicznego i nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji całości zamówienia.

ROZDZ. XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ    ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy    
przekazują pisemnie lub  faksem (nr faxu: +48 41 3676913) lub elektronicznie ( adres email: zamowienia@mosir.kielce.pl ) - przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się 
( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

UWAGA: na formularzu ofertowym( zał. nr 1 do siwz) należy  podać czytelny nr faksu (lub e-mail dla osób nie posiadających faksu) na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem.

Godziny pracy Zamawiającego : dni robocze ( pn.-pt.)  w godz. od 7:30 do 15:30

2. Przekazanie za pomocą faksu lub elektronicznie dokumentów, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.Wykonawca może pisemnie poczta lub faksem zwrócić się do Zamawiającego o   wyjaśnienie treści SIWZ. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, (nr faxu: +48 41  3676913)

4. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej: www.mosir.kielce.pl pod linkiem Zamówienia Publiczne

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) w zakresie spraw merytorycznych :Jacek Domoradzki – tel. 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706 lub 608 07 88 88

2)  w zakresie zagadnień formalno-prawnych: Halina Rutyna, tel.: 41  3676716, 3676796

7.W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ oraz zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.kielce.pl pod linkiem Zamówienia Publiczne.

8.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej można nabyć na wniosek Wykonawcy, w następujący sposób:

a) bezpośrednio w siedzibie MOSiR w Kielcach przy ul. Żytniej 1,  pok. Nr 5;

b)  poprzez wysyłkę za pomocą firmy kurierskiej ( koszt wysyłki pokrywa Wykonawca)

ROZDZ. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:                  11 000  zł ( słownie: jedenaście tysięcy  00/100 zł)

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku   Zamawiającego.

3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert.

4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

6. Wadium wnoszone w pieniądzu.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751  z dopiskiem: Wadium w przetargu na:

Rozbudowa oświetlenia meczowego  płyty głównej  Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Wadium wnoszone w pozostałych formach

Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą.

Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, 
o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zwrot wadium

1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który    
      wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

2) Zamawiający zwróci wadium:

a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ;

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po    
     zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga:

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie  pkt 8 ppkt 2 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zatrzymanie wadium

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba  że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
      określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
     z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZ. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZ. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

2. Ofertę - należy sporządzić  w postaci :

1) formularza ofertowego ( wg wzoru jak w załączniku  nr 1 do SIWZ )  ze wskazaniem ceny ryczałtowej w zł za wykonanie przedmiotu zamówienia w wartości brutto (łącznie z podatkiem VAT) cyfrowo  i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Do oferty winny być dołączone oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IX pkt 2, 3, 4 , 7  SIWZ oraz pkt 5, 6   i  8 (o ile dotyczy)

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach     
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ.

5. Oferta wraz z załącznikami musi spełniać następujące wymogi:

1) musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie    
     do  pisania, komputerze lub ręcznie długopisem,

2) formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do    
     niniejszej SIWZ musza być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/  
     przedstawicieli  Wykonawcy,

3) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki musza być podpisane przez osobę upoważnioną;

4) upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę;

5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone,

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres;

6) załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela Wykonawcy 
w następujący sposób: podpis  czytelny lub pieczęć imienna i parafka;

7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy lub tych podmiotów, w sposób wskazany w ppkt.6);

8) pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

9) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści formularza oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa sie oferta;

10) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503; z pózn. zm.), Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzula: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie

ROZDZ. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.

2. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona pieczęcią Wykonawcy    
     lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona:

| - | adresem Zamawiającego: | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 25-18 KIELCE UL. ŻYTNIA 1 |
| --- | --- | --- |
| - | Nazwą zamówienia | Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach |
| - | adresem Wykonawcy: (DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA) | imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu |

UWAGA!

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Żytnia 1 , 25-018 Kielce, I p sekretariat (pok. nr 1)

4. Termin składania ofert upływa w dniu :  18 kwietnia o godz. 10:00

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie oferty, które wpłyną po terminie składania ofert.

6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1) zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożona ofertę.

2) zmiany dokonuje się poprzez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert koperta ta zostanie otwarta 
w pierwszej kolejności.

3) Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofania oferty dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, a jeżeli taka konieczność zaistnieje – również pełnomocnictwem.

7. Termin otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia o godz. 10.15 w siedzibie    
    Zamawiającego w Kielcach przy ul. Żytniej  , I p. ( sala Klubu Olimpijczyka w |Hali Widowiskowo-Sportowej )  )

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
    na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane:  imiona i nazwiska lub nazwy (firmy) i adresy 
     Wykonawców, informacje dotyczące ceny brutto oferty.

5. Informacje powyższe przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy        
     otwarciu  ofert, na ich wniosek.

ROZDZ. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia przedmiotowego  zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.).

2.	W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, obejmującego np. niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty wymiany uszkodzonych przy montażu elementów, koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu, koszt nakładów prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, między innymi:

- wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz innej dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających prawidłową realizację robót w oparciu o tą dokumentację

-   wykonania specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót,

-  wykonania szczegółowego kosztorysu ofertowego

-  opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia,

-  wykonanie projektu fotometrycznego,

-  opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 –ch egz.

3. Cena zamówienia (obliczona do dwóch miejsc po przecinku) podana przez Wykonawcę w ofercie jest wyrażoną w pieniądzu łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, wartością wszystkich robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zamówienia.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych polskich.

ROZDZ. XVII. KRYTERIA OCENY OFERT.

1.Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

cena - waga kryterium 100%, gdzie 1% = 1 punkt

2. Sposób oceny ofert

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt

C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 5 lit. c).

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZ. XVIII.  FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy  złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacje,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp lub ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 lit.a, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w powyższym pkt 1, na stronie internetowej:www.mosir.kielce.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdziale I niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy;

- złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 5 do siwz,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  wraz  z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu  zawodowego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę;

- Termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje o wyborze oferty.

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do siwz.

ROZDZ. XIX.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu, sposób przekazania na konto wskazane przez Zamawiającego

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium   wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

Uwaga
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej 
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

- termin obowiązywania gwarancji,

- miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

ROZDZ. XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANPOWIENIA UMOWY

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze Umowy, który  stanowi zał. nr 7 do SIWZ.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 12   wzoru umowy

ROZDZ. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej.

W niniejszym postępowaniu, którego wartość jest mniejsza niż równowartość kwoty  5 186 000 euro, odwołanie przysługuje wyłącznie  wobec:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

2.Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

Wykaz załączników:

1. Formularz oferty -  zał. nr 1

2. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp  - zał. nr 2

3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 3

4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – zał. nr 4

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 5

6. Oświadczenie o udostepnieniu zasobów – zał. nr 6

7. Wzór umowy - zał. nr 7

8. Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w zamówieniu. zał. nr 8

9. Oświadczenie o grupie kapitałowej. zał. nr 9

10. Program funkcjonalno-użytkowy  z załącznikami - zał. nr 10

11. UEFA Stadium Infrastructure. Edition 2010 – 24.03.2010 r – wycinek.  Tłumaczenie                             w języku  polskim.

12.  Guide to the artifical lighting of indoor and outdoor sports venues AGFIS/EBU –  marzec 2006. Tłumaczenie w  języku  polskim.